## Slide 1: 즐거운 여행
6조 2차
2008038063 이재호
2016117941 웨이즈원
2016117904 궈쯔이

## Slide 2: 미션투어 가이드

## Slide 3: 목차
1. 참여인력
2. 추진배경
3. 과제목표
4. 추진일정
6. 기대효과
7. Q&A
5. 진행상황

## Slide 4: 1. 참여인력
Mento : mmp 이재민 부장님, 김진규 대표님
대구시 북구 연암로 40, 스마트 드론센터 202호
컴퓨터학과 궈쯔이, 웨이즈원, 이재호
앱 개발, 시스템 분석 및 설계, 발표

## Slide 5: 2. 추진배경
관광지의 역사적인 가치와 다양한 매력요소를 가진 지역의 관광명소를 온라인 미션투어를 통해 관광객의 인증, 참여, 체험활동을 유도하역 ㅘㄴ광객ㄱ의 만족도 제고 및 관광 활성화를 통한 지역 경제 활성화를 유도하기 위함입니다.

## Slide 6: 3. 과제 목표
1) 오디오 가이드 구현
2) 관광지와 연계된 다양한 미션들
3) 쿠폰 제공과 마일리지를 통한 가맹점 방문률 상승
4) 주변 관광지에 대한 추가 정보 제공의 용이성 향상

## Slide 7: 3. 과제 목표
지역 경제 활성화
1) 전통시장 및 골목상권 활성화
2) 관광지 소비 및 지출 증대
3) 관광지 방문객 증대
4) 방문 연령층 다양화
5) 연계 관광 유도
6) 연관 일자리 창출
관광객 만족도 제고
1) 관광지 재방문율에 기여
2) 참여영 관광을 통한 만족도 상승
3) 첫 방문에 대한 두려움 제거
4) 관광지 체류시간 연장
5) 체험 및 축제 정보 제공

## Slide 8: 4. 추진일정
구현화 및 프로젝트 종료 : 5월 넷쨰주까지

## Slide 9: 4. 추진일정
3.17,20 단체미팅
프로젝트 목표 의견교환
구현화 가능성과 타당성 분석
프로젝트 시안 확인 및 의견교환
미션 메뉴 구현 확인 및 역할 분배
추진 일정 의견교환 및 분석
4,5주차 일정 계획

## Slide 10: 4. 추진일정
1) 여러 미션들을 파트(part)별로 나눠서 미션 구현화
2) 미션에 따른 구현 난이도 구분
3) 구현중인 것들
-벽화 퀴즈 미션 > 3.20 시작
-타자왕 미션 > 3.20
-퀴즈 미션 > 3.20
4) 일정 관리
-https://github.com/knu-capstone-design-project-team-6

## Slide 11: 5. 진행상황
-앱이 QR 코드를 인식하여 원하는 화면을 보여주는 기능을 확인.
-테스트용 이미지 제작
-cli.im 사용

## Slide 12: 5. 진행상황
-미션_QR 코드 시스템을 구현하기.
-앱에서 카메라 입력 장치를 이용하여 QR 코드를 인식하게 한다.
-인식을 성공했다면 앱에서는 다음 레이어로 화면을 넘긴다.
-인식에 실패하면 반응없이 대기한다.
-다음 레이어는 테스트용으로 hello 라는 텍스트를 앱에 띄운다.

## Slide 13: 5. 진행상황
실제 테스트 영상

## Slide 14: 6. 기대효과
논문 발표, 앱 개발 경험, 증강현실 library 체험
여행산업의 활성화, 다양한 여행코스 개발, 포인트 제도를 통한 수익 창출
투어가이드를 통한 관광지 안내로 관광객의 투어 만족도 상승

## Slide 15: 미션투어 가이드
Thank you for listening

## Slide 16
Thank you for listening!
Q&A